Договор № _________________

на оказание услуг по контролю качества разработки проектной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) на участке км 348+000 - км 380+186, Смоленская область»

г. Москва 					 «___» _______ 2016г.

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», действующая в качестве доверительного управляющего на основании Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя председателя правления по технической политике Урманова Игоря Александровича, действующего на основании доверенности от 14.04.2016 г.                № Д-16140087 с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Илиополова Сергея Константиновича, действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» или «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает и обязуется оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по контролю качества разработки проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) на участке км 348+000 - км 380+186, Смоленская область» (далее - Объект).

  - Исполнитель контролирует ход выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, соблюдение качества и сроков их выполнения. Содержание услуг, цель их оказания, ожидаемые результаты и требования к ним изложены в Задании (Приложение № 1 к настоящему Договору). Исполнитель обязуется оказывать услуги в течение всего периода разработки проектно-сметной документации по Объекту.

  - Исполнитель до заключения настоящего Договора обязан предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами.

Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора, является существенным условием Договора, без согласования которого Договор не будет считаться заключенным.

  - Настоящий Договор заключен в порядке проведения прямой закупки в соответствии с положениями Порядка закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (протокол № 38 от 13 августа 2012г., с изменениями).

  - Исполнитель при выполнении настоящего Договора вправе привлечь соисполнителей, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на оказание данного вида услуг, с учетом требований, указанных в п. 1.6 Договора. Исполнитель несет полную ответственность за все услуги, оказываемые соисполнителями и за наличие у соисполнителей всех необходимых разрешительных документов для оказания таких услуг.

В случае привлечения соисполнительных организаций Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора соисполнения обязан уведомить Заказчика о заключении договора соисполнения с указанием наименования соисполнителя, его места нахождения и наименования оказываемых услуг.

По требованию Заказчика Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней обязан предоставить копии договоров с соисполнителями и другие документы, подтверждающие вышеуказанные требования к соисполнителям. Исполнитель несет перед Заказчиком всю ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителями.

  - Исполнитель обязан привлечь к исполнению Договора соисполнителя(-ей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства с тем, чтобы совокупный стоимостный объем работ, выполняемых соисполнителем(-ями) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, составлял не менее 9 % от  совокупного стоимостного объема работ, установленного настоящим Договором.

Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора с каждым соисполнителем обязан предоставить Заказчику в отношении такого соисполнителя:

а) Декларацию по форме Приложения №3 к настоящему Договору.

б) План привлечения соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащий следующие сведения:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства – соисполнителя;

- предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства – соисполнителем, с указанием количества выполняемых им работ/оказываемых им услуг;

- место, условия и сроки (периоды) выполнения работ/оказания услуг субъектом малого и среднего предпринимательства – соисполнителем;

- цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства – соисполнителем.

По согласованию с Заказчиком Исполнитель вправе осуществить замену соисполнителя(-ей) – субъекта(-ов) малого и среднего предпринимательства, с которым(-и) заключается либо ранее был заключен соответствующий договор, на другого(-их) соисполнителя(-ей) – субъекта(-ов) малого и среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Исполнителем и соисполнителем(-ями), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных Исполнителем в счет исполненных обязательств, в случае если договор с соисполнителем(-ями) был частично исполнен.

  - Условия п. 1.6. настоящего Договора не применяются в случае, если все обязательства по настоящему Договору исполняются Исполнителем по Договору собственными силами, без привлечения субподрядчиков (соисполнителей).

  - Все взаимоотношения при исполнении настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде.

  - Интересы Заказчика по Договору представляет уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности.

Интересы Исполнителя по Договору представляет уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности/Устава.

  - Для целей настоящего Договора используются следующие определения:

Договор проектирования - Договор на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-1 "Беларусь" от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) на участке км 348+000 - км 380+186, Смоленская область»  № ДПТПиИТ-2016-683 от  08.07.2016г.

Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СЕО ФЭКТОРИ».

- СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Сроки оказания услуг:

Начало оказания услуг: Дата заключения Договора.

Окончание оказания услуг:  30.06.2017г.

  - Сроки оказания услуг по этапам и продолжительность этапов определены в Календарном плане (Приложение № 2 к настоящему Договору), составленным на основании  календарного плана выполнения работ по Договору проектирования.  Сроки начала и окончания оказания услуг по настоящему Договору, включая сроки начала и окончания выполнения этапов оказания услуг, являются исходными для определения штрафных санкций в случаях их нарушения. Датой оказания услуг в полном объеме по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг по последнему этапу, при условии выполнения Исполнителем требований Задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) по всем этапам, указанным в Календарном плане (Приложение № 2 к настоящему Договору).

  - Датой исполнения обязательств по отдельным этапам оказания услуг является дата подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг по этапу, который является основанием для признания услуг по этапу принятыми.

  - В случае внесения изменений в Договор проектирования, в части изменения сроков выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, в том числе промежуточных, Стороны договорились, что указанные изменения не являются основанием для увеличения стоимости услуг, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, за исключением условий, указанных в пунктах 3.2 Договора. При этом Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении сроков оказания услуг пропорционально измененным срокам выполнения работ по Договору проектирования.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - За оказанные и принятые Заказчиком услуги в соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик уплачивает Исполнителю 2 087 540 (два миллиона восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок) рублей 00 коп, в том числе НДС 18 % - 318 438 (триста восемнадцать тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 31 копейка. Стоимость каждого этапа определена в Календарном плане (Приложение № 2 к настоящему Договору). Цена (стоимость) услуг определена на основании Протокола согласования начальной (максимальной) цены договора № 1337 от «29» ноября 2016 г.

  - Цена (стоимость) настоящего Договора, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, является неизменной, за исключением случая, когда стоимость настоящего Договора может быть изменена по соглашению Сторон в случае изменения объемов работ по Договору проектирования. При этом  Стоимость настоящего Договора должна быть изменена пропорционально изменению стоимости работ по Договору проектирования.

Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

  - Цена (стоимость) настоящего Договора включает в себя все издержки Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение, в том числе все налоги, платежи, затраты и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

  - Оплата по настоящему Договору производится по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 15 настоящего Договора. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате оказанных услуг с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

  - Оплата услуг, оказываемых по настоящему Договору, производится Заказчиком в следующем порядке:

    - 70 % цены оказанных услуг по отдельному этапу оплачивается Исполнителю в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Исполнителя счета на оплату. Счет может быть оформлен и направлен Исполнителем только на основании принятых Заказчиком отчетных материалов и подписанного Сторонами акта приемки оказанных услуг по этапу.

    - 30 % цены оказанных услуг оплачивается Исполнителю в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Исполнителя счета на оплату. Счет может быть оформлен и направлен Исполнителем только после получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию и положительного заключения независимой экспертной организации о подтверждении достоверности сметной документации по Объекту, а также подписанного Сторонами окончательного акта сдачи-приемки услуг.

  - Заказчик в ходе исполнения настоящего Договора вправе вносить изменения в Техническое задание при условии, если вызываемые этим дополнительные услуги по стоимости не превышают десять процентов цены настоящего Договора и не меняют характера предусмотренных в Задании. В случае, если стоимость указанных в настоящем пункте дополнительных услуг превысит десять процентов цены настоящего Договора, Заказчик вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему услуг (составу затрат), но не более чем на десять процентов от цены Договора. При уменьшении объема услуг и (или) состава затрат, Стороны обязаны пропорционально уменьшить цену настоящего Договора.

- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

  - Интересы Сторон по настоящему Договору представляют уполномоченные представители. Рабочее взаимодействие при исполнении Договора, в частности, ведение текущей корреспонденции, организация и проведение совещаний, обсуждений, составление по их итогам протоколов не требует предоставления доверенности, а полномочия соответствующего лица следуют из письма-извещения Стороны о назначении уполномоченного представителя. Полномочия лиц на совершение ими юридически значимых действий (подписание Актов, изменений и дополнений в Договор и т.д.) подтверждаются доверенностью, выданной в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, или учредительными документами. По запросу Стороны другая Сторона обязана предоставить документальное подтверждение наличия действующих и соответствующих  полномочий у своего представителя.

  - Каждая из Сторон письменно извещает другую Сторону о назначении уполномоченных представителей. В извещении указываются фамилия, имя, отчество каждого представителя, занимаемая должность, перечень предоставленных представителю полномочий, дата начала действия полномочий представителя, контактные данные для связи.

  - Любая из Сторон вправе заменить своего уполномоченного представителя, уведомив при этом другую Сторону с указанием сведений, указанных в п. 4.2. настоящего Договора.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Исполнитель вправе:

    - участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с разработкой проектно-сметной документации, ее согласованием, получением положительного заключения Экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» и получением положительного заключения независимой экспертизы о достоверности сметной документации.

    - обращаться к Заказчику за предоставлением указаний и разъяснений по вопросам исполнения настоящего Договора.

  - Заказчик вправе:

    - проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность;

    - давать Исполнителю обязательные к исполнению письменные распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору с указанием срока исполнения таких распоряжений, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность

    - в случае выявления необходимости в оказании Исполнителем дополнительных услуг, по своему характеру не совпадающих с услугами, предусмотренными в Задании, но связанными с ними, Заказчик вправе по согласованию с Исполнителем вносить изменения в Задание с целью дополнения его такими дополнительными услугами, при условии, что стоимость названных дополнительных услуг не превысит десять процентов от цены Договора;

    - требовать от Исполнителя оказания услуг и сдачи результатов оказания услуг, отвечающих установленных в Договоре требованиям, в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение №2);

    - требовать от Исполнителя безвозмездного устранения в сроки, установленные Заказчиком, недостатков, а также возмещения причиненных Заказчику убытков и (или) соразмерного уменьшения цены Договора;

    - в любое время до сдачи Исполнителем результатов оказанных услуг отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке (расторгнуть договор в одностороннем порядке, на основании ч. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации), возместив при этом причитающиеся убытки (в том числе все произведенные фактические затраты, связанные с исполнением Договора до момента его расторжения);

    - требовать у Исполнителя соответствующего возмещения в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Исполнителя.

  - Исполнитель обязан:

    - Выполнять все обязанности, предусмотренные настоящим Договором, Заданием (Приложение № 1) и Календарном планом (Приложение № 2), а также обязанности, прямо не предусмотренные Договором, но необходимые для реализации целей оказываемых услуг и передать Заказчику результаты, в том числе разработанные согласно настоящему Договору отчетные материалы и иную документацию, свободные от каких-либо прав, в предусмотренный Календарным планом (Приложение № 2) срок;

    - своими силами и за свой счет устранять допущенные по своей вине недостатки при оказании услуг, которые могут повлечь отступление от параметров, предусмотренных в Задании (Приложение № 1 к настоящему Договору);

    - незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты услуг или нецелесообразности дальнейшего оказания услуг и приостановить оказание услуг до принятия Сторонами решения о дальнейшем продолжении;

    - гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не нарушая исключительных прав других лиц и урегулировать требования, предъявленные к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки;

    - участвовать в работе Технических (Научно-технических) советов, организуемых Заказчиком, по рассмотрению этапов работ по разработке Проектной документации. Стоимость таких мероприятий входит в стоимость настоящего Договора и не подлежит дополнительной компенсации со стороны Заказчика;

    - по требованию Заказчика предоставлять необходимые разъяснения, комментарии, сопроводительные материалы относительно оказанных услуг;

    - участвовать в сопровождении разработанной Подрядчиком Проектной документации по Объекту в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (по требованию Заказчика), а также в получении заключения независимой экспертной организации о достоверность сметной документации по Объекту;

    - принимать участие в рабочих встречах, совещаниях, на которых будут рассматриваться результаты оказанных услуг;

    - согласовывать проектно-сметную документацию путем подписания актов сдачи-приемки работ по Договору проектирования. Согласование/подписание Исполнителем актов сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ приемкой  выполненных работ по Договору проектирования не является. Исполнитель  не имеет полномочий на приемку выполненных по Договору проектирования работ от имени Заказчика.

    - согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования результата интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат третьим лицам;

    - обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Договора, хода его исполнения и полученных результатов, в том числе всех документов, передаваемых Исполнителю и связанных с исполнением настоящего Договора. Публикация Исполнителем полученных при оказании услуг сведений возможна только с согласия Заказчика;

    - в случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) исполнительных органах Исполнителя - не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений предоставить информацию по изменениям Заказчику с подтверждением соответствующими документами;

    - подписанием настоящего Договора Исполнитель выражает свое согласие на передачу (раскрытие) Заказчиком полученной от Исполнителя информации в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную налоговую службу России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется.

  - Заказчик обязан:

    - в случае необходимости передавать Исполнителю необходимую для оказания услуг информацию (документацию). Передача Исполнителю информации (документации) в объеме, предусмотренном Договором и приложениями к нему, осуществляется на основании акта приема-передачи, подписываемому уполномоченными лицами обеих Сторон. Состав указанной информации (документации), определяется условиями Договора и приложений к нему;

    - при отсутствии замечаний принять и оплатить услуги (этап услуг), оказанные Исполнителем в полном соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями Задания (Приложение № 1) в сроки, установленные в Календарном плане (Приложение № 2);

    - если в ходе оказания услуг обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан оплатить фактически понесенные Исполнителем расходы;

    - регистрировать и хранить обращения Исполнителя на протяжении срока действия настоящего Договора.

    - Соблюдать требования строительных норм и правил, требования саморегулируемой организации к выдаче свидетельств о допуске и требования стандартов саморегулируемой организации в проектировании для обеспечения действия свидетельств о допусках, выданных Исполнителю саморегулируемой организацией в проектировании, а также иных необходимых лицензий (допусков) в течение всего срока оказания услуг.

- УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

  - Под Конфиденциальной информацией понимается любая информация, передаваемая Заказчиком Исполнителю в процессе оказания Услуг по Договору, за исключением сведений, которые:

    - являются общеизвестными;

    - уже известные одной Стороне на не конфиденциальной основе от иного источника, нежели другая Сторона.

  - Конфиденциальная информация считается конфиденциальной независимо от формы ее передачи или носителя. Конфиденциальная информация может содержаться в технической (проектной) документации, письмах, отчетах, аналитических материалах, результатах исследований, схемах, графиках, моделях, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.

  - Исполнитель обязуется предпринять все возможные усилия, дабы избежать ситуации конфликта интересов, т.е. обстоятельств, которые могут способствовать возникновению противоречия между имущественными интересами Заказчика и Исполнителя, в результате чего возможно возникновение убытков для любой из Сторон.

  - Исполнитель обязуется обеспечивать профессиональное, объективное и независимое исполнение Договора и во всех случаях действовать, прежде всего, в интересах Заказчика без какого бы то ни было корыстного/недобросовестного умысла, а также в рамках оказания услуг по настоящему Договору избегать конфликта интересов с любыми иными осуществляемыми ими проектами/договорами и их собственными корпоративными интересами. Исполнитель не должен привлекаться для любого иного задания, исполнение которого будет находиться в ситуации конфликта интересов с их более ранними или текущими обязательствами перед Заказчиком или которые могут их поставить в ситуацию невозможности исполнения Договора наилучшим образом для Заказчика.

  - Исполнитель обязуется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Договором:

    - не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика;

    - предпринимать все меры и использовать все законные средства для защиты Конфиденциальной информации и предотвращения ее несанкционированного раскрытия;

    - использовать Конфиденциальную информацию только в целях исполнения обязательств по Договору;

    - не разглашать третьим лицам факта передачи или получения Конфиденциальной информации.

  - Обязательство Исполнителя о неразглашении Конфиденциальной Информации действует как в течение всего срока действия Договора, так и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения.

  - Исполнитель, нарушивший положения Договора о конфиденциальности, обязан возместить Заказчику причиненные таким поведением убытки в пределах, установленных действующим законодательством.

- ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ИХ ПРИЕМКИ

  - Результаты услуг, подлежащие сдаче Исполнителем Заказчику по завершении этапа (-ов) услуг, определяются Заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Календарным планом (приложение № 2 к настоящему Договору).

  - По завершении оказания услуг (этапа услуг) Исполнитель обязан в письменной форме направить Заказчику сопроводительным письмом:

- отчет в соответствии с требованиями настоящего Договора и Задания (отчет по этапу, предусмотренному Календарным планом) в трех экземплярах на бумажных носителях и в одном экземпляре на электронном носителе;

- акт приемки оказанных услуг в двух экземплярах, подписанный уполномоченным лицом Исполнителя.

Перечень документации и данных, подлежащих оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах оказания услуг по настоящему Договору, определен Заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору).

  - Исполнитель обязуется предоставлять отчет по этапу оказания услуг согласно Календарному плану.

  - Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения от Исполнителя отчет, предоставление которого необходимо в соответствии с требованиями настоящего Договора, обязан:

-  рассмотреть и принять отчет  либо

- направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки отчета при наличии возражений по ней и (или) претензий по результатам оказанных услуг (этапа услуг) либо

- запросить дополнительные материалы для подтверждения данных, указанных в отчете. В этом случае срок рассмотрения отчета переносится на срок предоставления Исполнителем запрошенных материалов.

  - Направленный Исполнителем мотивированный отказ должен содержать указания срок для приведения отчета (этапа услуг) в соответствие с условиями настоящего Договора. Срок приведения в соответствие должен составлять не менее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика.

Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в установленные сроки устранить допущенные в оказанных услугах недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных настоящим Договором.

  - После представления Исполнителем доработанного отчета в установленные сроки приемка осуществляется в соответствии с пунктами 7.2. - 7.5. настоящего Договора. Акт оказанных услуг подписывается Заказчиком после устранения Исполнителем всех выявленных при приемке недостатков и одобрения Техническим (Научно-техническим) советом Заказчика результатов работ по разработке проектно-сметной документации.

  - Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика запроса дополнительных материалов – направить Заказчику затребованные материалы.

  - В случае установления Заказчиком при приемке услуг несоответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям настоящего Договора, акт приемки оказанных услуг Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

  - Направление Заказчиком мотивированного отказа и (или) запроса о предоставлении дополнительных материалов  в соответствии с пунктом 7.4. настоящего Договора не влечет перенос сроков сдачи услуг ни по соответствующему, ни по последующим этапам, установленным Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору).

- ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

  - Заказчик и Исполнитель обязуются взаимно обеспечивать конфиденциальность всей передаваемой или известной друг другу информации относительно Договора и оказываемых услуг.

  - Права на результаты оказанных услуг по настоящему Договору принадлежат Заказчику.

  - Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права на разработанную проектную документацию и прав воспрепятствовать применению или ограничивать применение. В случае возникновения таких прав у третьих лиц Подрядчик несет всю полноту ответственности перед заинтересованными лицами.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Заказчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

  - За раскрытие информации, предоставленной в соответствии с пунктами 1.3, 5.3.11  настоящего Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в пункте 5.3.12 настоящего Договора, убытки Исполнителя могут быть истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

  - Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для оказания услуг в рамках настоящего Договора.

  - Исполнитель несет ответственность, в том числе имущественную, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за качество и объем оказываемых услуг, сроки и исполнение иных обязательств, установленных настоящим Договором. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и сроков оказания услуг по этапам.

  - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

  - Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере и в случае:

- нарушения срока этапа оказания услуг, предусмотренного Календарным планом (Приложение № 2) - в размере 0,1 % (ноль целой одной десятой) процента от стоимости этапа услуг за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства;

- необеспечения Исполнителем требуемого качества услуг, т.е. несоответствия оказанных услуг требованиям, установленным Договором и Заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) - в размере 10 % (десяти) процентов от цены Договора за каждый случай;

- нарушения установленного Заказчиком срока для устранения Исполнителем выявленных недостатков и ошибок - в размере 0,1 % (ноль целой одной десятой) процента от стоимости этапа услуг за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после истечения установленного Заказчиком срока исполнения обязательства;

- нарушения качества выполнения работ по Договору проектирования, если такое нарушение произошло в результате ненадлежащего осуществления услуг по контролю качества разработки проектно-сметной документации и если это повлекло нарушение сроков выполнения работ по Договору проектирования (этапов выполнения работ, в том числе по сопровождению проектно-сметной документации) – 0,1 % (ноль целой одной десятой) от стоимости настоящего Договора за каждый выявленный факт;

- за неисполнение Исполнителем обязанности по привлечению к исполнению Договора соисполнителя (-ей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, установленной п. 1.6. настоящего Договора, или за несогласование с Заказчиком замены соисполнителя (-ей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном в п. 1.6. Договора – 3% (три процента) от стоимости настоящего Договора за каждое нарушение.

  - Штрафные санкции уплачиваются Исполнителем посредством перечисления взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон, изложенных в разделе 15 настоящего Договора, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента выставления (направления) Заказчиком претензии.

  - При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных настоящим разделом Договора, Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном настоящим разделом Договора, в счет сумм платежей,  подлежащих уплате Исполнителю по Договору. В этом случае Заказчик направляет Исполнителю уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств.

  - В случае неуплаты в добровольном порядке выставленной неустойки в установленный Заказчиком срок (в течение 30 календарных дней после получения претензии Исполнителем), Заказчик взыскивает ее в судебном порядке.

  - Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.  Размер ответственности Исполнителя ограничивается суммой реального ущерба, понесенного Заказчиком в результате виновных действий (бездействия) Исполнителя, но не более размера Цены Договора.

  - Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на три месяца.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше трех месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

  - Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

- РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

  - В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд города Москвы.

- ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

  - В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

  - Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

  - В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов оказываемых услуг требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) в следующих случаях:

- нарушение Исполнителем сроков отдельных этапов оказания услуг, предусмотренных Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору), более чем на 20 рабочих дней;

- нарушение Исполнителем общего срока оказания услуг более чем на 20 рабочих дней;

- сокрытие Исполнителем сведений, предусмотренных пунктом 13.5 настоящего Договора, не предоставления таких сведений либо предоставления сведений, не соответствующих действительности;

- необеспечение Исполнителем требуемого качества услуг, предусмотренного условиями настоящего Договора и Заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). Документом, подтверждающим факт наличия данного основания для расторжения настоящего Договора, является мотивированный отказ Заказчика от приемки оказанных услуг в связи выявленными нарушениями по качеству услуг;

- необеспечение Исполнителем требуемого качества проектно-сметной документации, предусмотренного условиями Договора проектирования. Документом, подтверждающим факт наличия данного основания для расторжения настоящего Договора, является отказ Заказчика от приемки выполненных работ по Договору проектирования и (или) отрицательное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

- в иных случаях в соответствии с действующим законодательством.

  - При наличии указанных в пункте 12.4 настоящего Договора обстоятельств, Заказчик направляет Исполнителю уведомление в письменном виде о расторжении Договора в одностороннем порядке.

В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора  в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, он считается расторгнутым с момента указанного Заказчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, либо,  если уведомление Заказчика было получено Исполнителем  за пределами срока, указанного в уведомлении, – с момента доставки уведомления Исполнителю, либо если уведомление поступило в почтовое отделение Исполнителя, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или Исполнитель не ознакомился с ним – с момента, указанного Заказчиком в уведомлении.

  - Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, путем заключения дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента его подписания Сторонами.

- ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения обеими Сторонами всех своих обязательств по Договору.

  - В случае реорганизации, ликвидации, изменения адреса, банковских или иных реквизитов одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону. Заключение дополнительного соглашения в данном случае не требуется.

  - Исполнитель вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки (уступки требования) со стороны Заказчика.

  - Исполнитель в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику.

  - В случае, если для Исполнителя настоящий Договор подпадает под признаки сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и (или) крупной сделки, а также сделки, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными документами Исполнителя требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов, Исполнитель до его подписания обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение).

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

  - Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. В случае противоречия между текстом настоящего Договора и текстом, содержащимся в приложениях к настоящему Договору, преимущественную силу имеет текст настоящего Договора.

  - К настоящему Договору прилагаются:

    - Приложение № 1 - Задание.

    - Приложение № 2 - Календарный план.

    - Приложение № 3 - Форма декларации о соответствии соисполнителя критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Государственная компания «Российские автомобильные дороги» Адрес местонахождения: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9; Почтовый адрес: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9; ИНН 7717151380; КПП 770701001; Номер счета: 40501810400001001901 Операционный департамент Банка России БИК: 044501002 Плательщик: Межрегиональное операционное УФК (Государственная компания «Российские автомобильные дороги» л/с 41956555550) ОКПО 94158138 ОКОГУ 4100401 ОКАТО 45286585000 ОКТМО 45382000 ОКФС 12 ОКОПФ 71602 ОКВЭД 75.11.8 | ООО «Автодор-Инжиниринг» Адрес: 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 4, ОГРН 1137746777871, ИНН 7710946388, КПП 770901001, Р/с 40702810194000000904 в Банке ГПБ (АО), К/с 30101810200000000823, БИК 044525823, Тел./факс: 8-495-775-99-20 |
| Первый заместитель председателя правления по технической политике Государственной компании «Автодор» | Генеральный директор ООО «Автодор-Инжиниринг» |
| ___________________ И.А. Урманов | _______________________ С.К. Илиополов |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 1

к Договору №___________________

от «___» _______ 2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель председателя

правления по технической политике

__________________И.А. Урманов

«___»___________________2016 г.

ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по контролю качества разработки проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) на участке км 348+000 - км 380+186, Смоленская область»

- Исполнитель: ООО «Автодор-Инжиниринг».

- Заказчик: Государственная компания «Российские автомобильные дороги».

- Подрядчик: Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СЕО ФЭКТОРИ».

- Основание для разработки: Программа деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (2010-2020 годы), утвержденная в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 2174-р.

- Исходные данные:

Выполнить услуги по контролю качества разработки проектно-сметной документации на ремонт моста через реку Хмость на км 357+630 (левый, правый) в составе проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) на участке км 348+000 - км 380+186, Смоленская область»;

- задание на разработку проектно-сметной документации;

- отчеты диагностики (при наличии);

- результаты ранее выполненных инженерных изысканий;

- материалы ранее выполненной проектной документации;

- Цели и задачи оказания услуг:

- повышение полноты и качества инженерных изысканий, качества проектирования и достоверности определения сметной стоимости;

- обеспечение реальной вариативности проектных решений;

- обеспечение выполнения требований нормативных актов, в том числе СТО «Автодор», включенных Заказчиком в задание на подготовку проектно-сметной документации;

- Содержание услуги:

  - Оценка полноты и качества исходных данных для проектирования в части:

- ранее выполненной проектной документации в зоне размещения объекта, а также проектно-сметной документации, разрабатываемой в текущий период другими организациями на участке размещения объекта для синхронизации проектных решений;

- требований технических условий при переносе коммуникаций, присоединениях и пересечениях инженерной и транспортной инфраструктуры;

  - Оценка полноты и качества выполнения полевых работ инженерных изысканий, включающая:

- контроль используемых лабораторий, приборов и средств измерений (ежегодные поверки, аккредитации лабораторий и т.д.);

- проверка соответствия состава и объема выполненных работ техническому заданию, утвержденной программе изысканий, требованиям нормативно-технической документации;

- проверка количественных параметров (работа с выездом специалистов) по следующим видам изысканий:

- инженерно-геодезические изыскания (контроль работ по полигонометрии, нивелированию, заложению долговременных пунктов закрепления Опорной геодезической сети);

- инженерно-геологические изыскания (количество скважин и глубина бурения);

- инженерно-гидрометеорологические изыскания (обследования водотоков, измерения расхода воды);

- инженерно-экологические изыскания (отбор проб почвы, грунта, грунтовых вод, донных отложений и измерение физических факторов (транспортный шум, вибрация, ЭМИ, радиационно-экологические исследования).

  - Оценка полноты и качества выполнения камеральных работ инженерных изысканий:

- инженерно-геодезические изыскания (оценка точности измерений; проверка отчетов);

- инженерно-геологические изыскания (проверка отчетов);

- инженерно-гидрометеорологические изыскания (проверка гидрометеорологического обоснования; проверка отчетов);

- инженерно-экологические изыскания (проверка отчетов);

  - Работа с Подрядчиком, разрабатывающим проектно-сметную документацию Объекта (в т.ч.: рассмотрение разработанной проектно-сметной документации, выдача замечаний, контроль их устранения, участие в приемке работ).

  - Экспертная технико-экономическая оценка:

- целесообразности принимаемых проектных решений;

- соответствия проектных решений полученным Техническим условиям на перенос пересечений и присоединений к инженерной и транспортной инфраструктуре;

- соответствия разрабатываемой проектно-сметной документации нормативно-правовым документам, определяющим требования к ее оформлению и комплектности;

- соответствия принятых проектных решений требованиям нормативно-технических документов, действующих на территории РФ, включая СТО «Автодор», а также современному международному уровню развития технологий;

- соответствия принятых проектных решений в части ПОДД и КСОДД на период строительства и дальнейшей эксплуатации требованиям нормативно-технических документов, действующих на территории РФ, включая аудит технических средств организации движения включенных в проект.

  - Контроль наличия необходимых согласований разработанной проектно-сметной документации;

  - Реализация технологии информационного моделирования в части:

- организации взаимодействия заказчика, подрядчика и исполнителя в среде общих данных;

- контроля качества полученных данных изысканий и проектирования с использованием технологии информационного моделирования.

  - Оценка формирования сметной стоимости, включающая:

- проверку соответствия сметных расчетов сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объекта капитального строительства;

- проверка соответствия расчетов сметной стоимости физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям (ведомости объемов работ), предусмотренных в проектной документации;

- подготовка предложений по оптимизации сметной стоимости.

- проверка общей стоимости строительства на основании объектов-аналогов.

  - Проверка соответствия сметных расчетов, измененных по результатам прохождения технической части проекта в ФАУ «Главгосэкспертиза России», действующим нормативным документам.

  - Составление заключения о проверке соответствия сметной документации по объекту действующим нормативным документам.

- Основные этапы оказания услуг:

  - Мероприятия по технологическому и нормативно-техническому сопровождению разработки проектно-сметной документации осуществляются поэтапно, в соответствии с календарным планом настоящего договора.  По завершению каждого этапа оформляются соответствующие отчеты.

  - Этапами оказания услуг являются:

- Оценка полноты и качества исходных данных для проектирования;

- Оценка полноты и качества инженерных изысканий;

- Технико-экономическая оценка проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

-  Проверка соответствия действующим нормативным документам сметной документации после внесения изменений в соответствии с корректировками, по результату экспертизы технической части проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза».

- составление заключение о достоверности сметной документации  по объекту действующим нормативным документам.

- Конечный результат оказания услуг:

- инженерные изыскания: подписанные Заказчиком акты приемки работ, реестры освидетельствованных работ;

- технико-экономическая оценка: подписанные Заказчиком отчеты по технологическому и нормативно-техническому сопровождению разработки проектной документации по Объекту, в соответствии с календарным планом договора проектирования;

- оценка формирования сметной стоимости;

- заключение о достоверности сметной документации  действующим нормативным документам по объектам:

1) Ремонт мостов через реку Хмость на км 357+630 (левый, правый) автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) на участке км 348+000 - км 380+186, Смоленская область;

2) Капитальный ремонт автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) на участке км 348+000 - км 380+186, Смоленская область;

- положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» проектной документации по Объекту.

От Исполнителя:

Генеральный директор

ООО «Автодор-Инжиниринг»

_______________________ С.К. Илиополов

Приложение № 2

к Договору №_____________

от «___»__________20__г.

Календарный план на оказание услуг по контролю качества разработки проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) на участке км 348+000 - км 380+186, Смоленская область»

| Наименование услуг (этапов услуг) | Срок начала услуг | Срок окончания услуг | Стоимость услуг, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроль качества инженерных изысканий | С момента заключения Договора | 27.02.2017 | 417 508,00 |
| Контроль качества разработки проектной и сметной документации | С момента заключения Договора | 20.03.2017 | 626 262,00 |
| Контроль качества сопровождения Проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 27.03.2017 | 29.05.2017 | 521 885,00 |
| Контроль качества подготовки заключения достоверности сметной стоимости | 29.05.2017 | 30.06.2017 | 521 885,00 |
| Итого с НДС |  |  | 2 087 540,00 |

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Первый заместитель председателя правления по технической политике Государственной компании «Автодор» | Генеральный директор ООО «Автодор-Инжиниринг» |
| ___________________ И.А. Урманов | _______________________ С.К. Илиополов |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 3

к Договору №___

от «___»_________201__г.

Форма декларации о соответствии поставщика (исполнителя, подрядчика) критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что_____________________________________________________

(указывается наименование поставщика (исполнителя,

подрядчика)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам ______________________________________________________

(указывается субъект малого или среднего

предпринимательства  в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

- Адрес местонахождения (юридический адрес):_______________________________.

- ИНН/КПП:_____________________________________________________________.

(N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

- ОГРН:_________________________________________________________________.

- Сведения  о  наличии  (об  отсутствии) сведений в реестре субъектов малого  и  среднего предпринимательства  субъекта  Российской Федерации (в случае ведения  такого  реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации)____________________________________________.

(наименование уполномоченного органа,

дата внесения в реестр и номер в реестре)

- Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а  также сведения  о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности <1>:

| N п/п | Наименование сведений <2> | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 <3> | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), процентов | не более 25 | - |
| 2. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, процентов | не более 49 | - |
| 3. | Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов | не более 49 | - |
| 4. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия) за последние 3 года, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за каждый год) |
|  |  | до 15 - микропредприятие |  |  |
| 5. | Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за каждый год) |
|  |  | 120 в год - микропредприятие |  |  |
| 6. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | - |
| 7. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | - |
| 8 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |
| 9. | Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства | да (нет) (при наличии - наименование заказчика - держателя реестра участников программ партнерства) |
| 10. | Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов и общая сумма) |
| 11. | Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции | да (нет) |
| 12. | Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра "Сколково") | - |
| 13. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |
| 14. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | да (нет) |

___________________________________

(подпись)

М.П.

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

--------------------------------

<1> Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

<2> Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике".

<3> Пункты 1 - 7 являются обязательными для заполнения.

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Первый заместитель председателя правления по технической политике Государственной компании «Автодор» | Генеральный директор ООО «Автодор-Инжиниринг» |
| ___________________ И.А. Урманов | _______________________ С.К. Илиополов |
| м.п. | м.п. |