**Договор №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

**Государственная компания «Российские автомобильные дороги»**, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя председателя правления по проектированию и инновационным технологиям Зубарева Игоря Юрьевича, действующего на основании Доверенности от 19.01.2018 № Д-18140008, с одной стороны, и **Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса» (АНО «НИИ ТСК»)**, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице первого заместителя генерального директора Медведева Дмитрия Викторовича, действующего на основании Доверенности от 02.04.2018 № 14К, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по сопровождению проекта ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Полимерно-модифицированные битумы. Технические условия» до утверждения в Росстандарте в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Календарным планом работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).
   2. Заказчик обязуется оплатить работы Исполнителя в порядке, в сроки и на условиях, определенных настоящим Договором.
   3. Исполнитель до заключения настоящего Договора обязан предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами.

Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора, является существенным условием Договора, без согласования которого Договор не будет считаться заключенным.

* 1. Исполнитель подтверждает, что ему известны и понятны требования Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с проведением Заказчиком закупок (далее – Законодательство о закупках), включая порядок заключения и исполнения договоров, требования Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе статей 4, 8, 10, 11, 11.1, 12, 13 и главы 2.1 и 3 указанного закона, положения статей 14.32 и 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Федеральной антимонопольной службы, образующих систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (далее – Антимонопольное законодательство).

Исполнитель гарантирует, что при подписании и исполнении Договора Исполнитель, его работники, учитывают требования действующего Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках, неукоснительно ими руководствуются и осознают серьезность последствий, к которым может привести их несоблюдение.

При исполнении своих обязательств по Договору, Исполнитель, его работники, не осуществляют и намерены впредь воздерживаться от запрещенных Антимонопольным законодательством и/или Законодательством о закупках действий (бездействия), влекущих ограничение, устранение, недопущение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или услуг, в том числе при исполнении своих обязательств по настоящему Договору: не заключать и/или не исполнять соглашения, устные договоренности с хозяйствующими субъектами или органами и организациями, исполняющими государственные функции, в случае, если они способны привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, не осуществлять в отношении конкурентов незаконных или недобросовестных действий, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, и способны причинить другим хозяйствующим субъектам убытки или вред, а в случае, если Исполнитель занимает на каком-либо рынке товаров, работ, услуг положение, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем рынке, он также намерен воздерживаться от извлечения несправедливой выгоды от такого положения.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
   1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
      1. Выполнить работы качественно в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Календарным планом работ (Приложение № 3 к настоящему Договору);
      2. Своевременно информировать Заказчика о ходе выполнения работ;
   2. Для выполнения предусмотренных настоящим Договором работ Исполнитель вправе привлекать в инициативном порядке третьих лиц (граждан или юридических лиц). Все расчеты с третьими лицами за выполнение работ в рамках настоящего Договора Исполнитель осуществляет самостоятельно. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в полном объеме за действия третьих лиц, привлеченных в инициативном порядке.
   3. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
      1. Оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с условиями настоящего Договора;
      2. Предоставить Исполнителю информацию и создать условия, необходимые для качественного выполнения работ по настоящему Договору.
   4. При выявлении необходимости проведения не предусмотренных настоящим Договором работ, изменения сроков выполнения работ или других условий Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.
2. **СТОИМОСТЬ РАБОТ**
   1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, составляет 325 000,00 (триста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п.2 ст.346.11 НК РФ, и отражается в Протоколе согласования договорной цены (приложение № 1 к настоящему Договору).
   2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в следующем порядке:
      1. Денежные средства по настоящему Договору в размере 50 % от общей стоимости выполняемых работ оплачивается Заказчиком, после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненных работ по первому и второму этапам Календарного плана работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), оформленных актом выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ первого и второго этапов, на основании выставленного Исполнителем счета.
      2. Остаток денежных средств по настоящему Договору в размере 45 % от общей стоимости выполняемых работ оплачивается Заказчиком, после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненных работ по третьему и четвертому этапам Календарного плана работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), оформленных актом выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ третьего и четвертого этапов, на основании выставленного Исполнителем счета.
      3. Остаток денежных средств по настоящему Договору в размере 5 % от общей стоимости выполняемых работ оплачивается Заказчиком, после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненных работ по пятому этапу Календарного плана работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), оформленных актом выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ по пятому этапу на основании выставленного Исполнителем счета.
3. **ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ**
   1. По окончании работ (этапа работ) в соответствии с Календарным планом работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ с приложением к нему отчетных материалов (замечания и предложения, заключения, письма об отправке и т.д.) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору).
   2. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней подписать Акт сдачи-приемки работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки работ в письменном виде.
   3. В случае направления Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа, Исполнитель обязан устранить замечания в указанный Заказчиком срок и повторно направить Заказчику Акт сдачи-приемки работ в порядке, предусмотренном пунктом 4.1 Договора.
4. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**
   1. Сроки выполнения работ:

**Начало работ:** в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора и предоставления Заказчиком первой редакции проекта национального стандарта, пояснительной записки к нему, согласно Календарному плану работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

**Окончание работ:** 30 апреля 2020 года.

Сроки выполнения работ по этапам (промежуточные сроки) и продолжительность этапов определены в Календарном плане (Приложение № 3 к настоящему Договору).

Указанные сроки начала, окончания работ, а также промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены по соглашению Сторон путем составления дополнительного соглашения к настоящему Договору.

* 1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

За раскрытие информации, предоставленной в соответствии с пунктами 1.3, 6.10 настоящего Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в п. 6.11 настоящего Договора, убытки Исполнителя могут быть истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

* 1. Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки за нарушение договорных обязательств в размере и в случае:
* расторжения Договора Исполнителем по основаниям, не предусмотренным действующим законодательством– 10 % (десять процентов) от цены Договора;
* за нарушение Исполнителем сроков выполнения этапов работ, предусмотренных Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору) - 0,1% (одна десятая процента) от стоимости этапа работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства;
* за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязанности, предусмотренной п. 1.3 и п. 6.10 настоящего Договора – 3 % (три процента) от цены Договора;
* за необеспечение Исполнителем требуемого качества работ, т.е. несоответствие выполненных работ требованиям, установленным Договором и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору) - штраф в размере 10 % (десять процентов) от цены Договора.
  1. Штрафные санкции уплачиваются Исполнителем посредством перечисления взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон, изложенных в разделе 9 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных п. 6.2 настоящего Договора, Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном п. 6.2 настоящего Договора, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Исполнителю по Договору. В этом случае Заказчик направляет Исполнителю уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также указываются сумма и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.

* 1. В случае неуплаты в добровольном порядке выставленной неустойки (штрафа, пени) в установленный Заказчиком срок (в течение 30 календарных дней после получения претензии Исполнителем) Заказчик взыскивает ее в судебном порядке.
  2. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.
  3. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
  4. Исполнитель несет ответственность за:
     1. Своевременность и полноту проведенной работы;
     2. Достоверность и объективность проведенной работы.
  5. Заказчик несет ответственность за:
     1. Своевременность и полноту оплаты работ;
     2. Достоверность предоставленной информации.
  6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
  7. Исполнитель обязан в случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) исполнительных органах не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений предоставить информацию по изменениям Заказчику с подтверждением соответствующими документами.
  8. Подписанием настоящего Договора Исполнитель выражает свое согласие на передачу (раскрытие) Заказчиком полученной от Исполнителя информации в соответствии с пунктами 1.3 и 6.10 настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную налоговую службу России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется.
  9. Заказчик обязан при получении и обработке информации, предоставленной в соответствии с пунктами 1.3, 6.10 и 6.11 настоящего Договора, обеспечить режим конфиденциальности.
  10. В случае сокрытия Исполнителем сведений, предусмотренных п. 1.3 и п. 6.10 настоящего Договора, непредоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору (расторгнуть Договор в одностороннем порядке).

В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств предусмотренных настоящим пунктом Договора Заказчик не возмещает Исполнителю какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Исполнителем в связи с таким отказом.

1. **ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**
   1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
   2. В случае невозможности разрешения разногласия путем переговоров, споры Сторон подлежат рассмотрению в установленном порядке в Арбитражном суде города Москвы.
2. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**
   1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
   2. Настоящий Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания Сторонами и действует до «30» мая 2020 года. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения возникших у них из Договора обязательств надлежащим образом.
   3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
   4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения к нему:

Приложение № 1 - Протокол согласования договорной цены;

Приложение № 2 - Техническое задание;

Приложение № 3 - Календарный план работ;

Приложение № 4 - Перечень национальных стандартов.

* 1. Настоящий Договор заключен в электронном виде. Участник Закупки, с которым заключается Договор, и Государственная компания «Российские автомобильные дороги», вправе продублировать подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на бумажном носителе не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

1. **РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** |
| **Государственная компания**  **«Российские автомобильные дороги»**  Юридический адрес: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9  Фактический адрес: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9  ОГРН 1097799013652  ИНН 7717151380, КПП 770701001  Р/с 40503810638090000002  в ПАО «Сбербанк России», г. Москва  К/с 30101810400000000225  БИК 044525225  ОКПО 94158138  ОКВЭД 75.11.8  Заместитель председателя правления по проектированию и инновационным технологиям  /И.Ю. Зубарев/  М.П. | **АНО «НИИ ТСК»**  Юридический адрес: 109472, г. Москва, ул. Старые Кузьминки, д. 7  Почтовый адрес: 109472, г. Москва, а/я 62  ИНН/КПП 7721277481/772101001  ОКПО 86571522,  р/с 40703810738090000142 к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 ПАО «Сбербанк России», г. Москва  Первый заместитель генерального директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Д.В. Медведев/  М.П. |

Приложение № 1

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ПРОТОКОЛ согласования договорной цены на сопровождение проекта ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Полимерно-модифицированные битумы. Технические условия» до утверждения в Росстандарте

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – заместитель председателя правления по проектированию и инновационным технологиям **Государственной компании «Российские автомобильные дороги»** Зубарев Игорь Юрьевич, действующий на Доверенности от 19.01.2018 № Д-18140008, и от лица Исполнителя – первый заместитель генерального директора **АНО «НИИ ТСК»** Медведев Дмитрий Викторович, действующий на основании Доверенности от 02.04.2018 № 14К, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ в сумме 325 000 (триста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** |
| **Государственная компания**  **«Российские автомобильные дороги»**  Заместитель председателя правления по проектированию и инновационным технологиям  /И.Ю. Зубарев/  М.П. | **АНО «НИИ ТСК»**  Первый заместитель генерального директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Д.В. Медведев/  М.П. |

Приложение № 2

к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование темы (работ): сопровождение проекта ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Полимерно-модифицированные битумы. Технические условия» до утверждения в Росстандарте.
2. Исполнитель - АНО «НИИ ТСК».
3. Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги».
4. Источник финансирования: Средства Заказчика.
5. Исходные данные: редакции проекта ГОСТ Р (Приложение № 4 к настоящему Договору), ГОСТ Р 1.2-2016, ГОСТ Р 1.5-2012, ГОСТ Р 1.6-2013, ГОСТ 1.5-2001.
6. Цель работы: сопровождение проекта ГОСТ Р (Приложение № 4 к настоящему Договору) до утверждения в Росстандарте.
7. Содержание работы:
   1. **Этап 1**

7.1.1. Внесение соответствующей темы в Программу национальной стандартизации Российской Федерации (ПНС РФ);

7.1.2. Предварительное рассмотрение редакции проекта ГОСТ Р (Приложение № 4 к настоящему Договору) в секретариате ТК 418;

7.1.3. Консультационные услуги.

* 1. **Этап 2**

7.2.1. Организация рассмотрения первой редакции проекта ГОСТ Р (Приложение № 4 к настоящему Договору) в ТК 418;

7.2.2. Организация публичного обсуждения (совместно с Заказчиком);

7.2.3. Проведение согласительных мероприятий (при необходимости);

7.2.4. Консультационные услуги.

* 1. **Этап 3**

7.3.1. Организация рассмотрения доработанной(ых) редакции(ий) проекта ГОСТ Р (Приложение № 4 к настоящему Договору) в ТК 418

7.3.2. Организация голосования членов ТК 418, принятие решения о проставлении штампа «Окончательная редакция»;

7.3.3. Консультационные услуги.

* 1. **Этап 4**

7.4.1. Организация проведения экспертизы окончательной редакции проекта ГОСТ Р (Приложение № 4 к настоящему Договору) со штампом «В набор» в ТК 418;

7.4.2.Организация голосования членов ТК 418, принятие решения о готовности окончательной редакции проекта ГОСТ Р (Приложение № 4 к настоящему Договору) к утверждению;

7.4.3. Консультационные услуги.

* 1. **Этап 5**

7.5.1. Подготовка комплекта документов для направления в Росстандарт на утверждение (совместно с Заказчиком);

7.5.2 Консультационные услуги.

* 1. **Этап 6**

7.6.1. Сопровождение подготовки к утверждению (совместно с Заказчиком);

7.6.2. Консультационные услуги.

1. Конечный результат работы по каждому из этапов:

8.1. Этап 1 - Документ, содержащий результаты предварительного рассмотрения первой редакции проекта ГОСТ Р в секретариате ТК 418, а также информация о присвоенном шифре соответствующей темы в ПНС РФ;

8.2. Этап 2 - Документ, содержащий результаты рассмотрения первой редакции проекта ГОСТ Р в ТК 418, замечания и предложения от участников публичного обсуждения на первую редакцию проекта ГОСТ Р;

8.3. Этап 3 - Документ(ы), содержащий(ие) результаты рассмотрения доработанной(ых) редакции(ий) проекта ГОСТ Р в ТК 418, результаты голосования членов ТК 418;

8.4. Этап 4 - Экспертное заключение ТК 418 на окончательную редакцию проекта ГОСТ Р со штампом «В набор», результаты голосования членов ТК 418;

8.5. Этап 5 - Письмо подтверждающее направление проекта ГОСТ Р и комплекта сопутствующих документов в Росстандарт на утверждение;

8.6. Этап 6 - Копия приказа об утверждении ГОСТ Р.

1. Условия приемки работ по акту сдачи-приемки работ согласно Договору.
2. Сроки выполнения работ:

Начало работ: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора и предоставления Заказчиком первой редакции проекта национального стандарта, пояснительной записки к нему, согласно Календарному плану работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

Окончание работ: 30 апреля 2020 года.

Сроки выполнения работ по этапам (промежуточные сроки) и продолжительность этапов определены в Календарном плане (Приложение № 3 к настоящему Договору).

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** |
| **Государственная компания**  **«Российские автомобильные дороги»**  Заместитель председателя правления по проектированию и инновационным технологиям  /И.Ю. Зубарев/  М.П. | **АНО «НИИ ТСК»**  Первый заместитель генерального директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Д.В. Медведев/  М.П. |

Приложение № 3

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

По сопровождению проекта ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Полимерно-модифицированные битумы. Технические условия» до утверждения в Росстандарте

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  этапа | Наименование основных этапов работ | Срок выполнения работ | Расчетная цена,  рублей |
|  | Внесение соответствующей темы в Программу национальной стандартизации Российской Федерации (ПНС РФ);  Предварительное рассмотрение (при необходимости) редакции проекта ГОСТ Р (приложение № 4) в секретариате ТК 418;  Консультационные услуги. | В течение 10 рабочих дней с момента предоставления Заказчиком редакции проекта ГОСТ Р (приложение № 4) с пояснительной запиской | 162 500 |
|  | Организация рассмотрения первой редакции проекта ГОСТ Р (приложение № 4) в ТК 418;  Организация публичного обсуждения (совместно с Заказчиком);  Проведение согласительных мероприятий (при необходимости);  Консультационные услуги. | В течение 25 рабочих дней с момента предоставления Заказчиком материалов согласно п. 4.2 ГОСТ Р 1.2-2016 |
|  | Организация рассмотрения доработанной(ых) редакции(ий) ГОСТ Р (приложение № 4) в ТК 418;  Организация голосования членов ТК 418, принятие решения о проставлении штампа «Окончательная редакция»;  Консультационные услуги. | В течение 20 рабочих дней (для каждой доработанной редакции) с момента предоставления Заказчиком материалов согласно п. 4.3 ГОСТ Р 1.2-2016 | 146 250 |
|  | Организация проведения экспертизы окончательной редакции проекта ГОСТ Р со штампом «В набор» в ТК 418 (приложение № 4);  Организация голосования членов ТК 418, принятие решения о готовности окончательной редакции проекта ГОСТ Р (приложение № 4) к утверждению;  Консультационные услуги. | В течение 20 рабочих дней с момента предоставления Заказчиком материалов согласно п. 4.5 ГОСТ Р 1.2-2016 |
|  | Подготовка комплекта документов для направления в Росстандарт на утверждение (совместно с Заказчиком);  Консультационные услуги. | В течение 10 рабочих дней с момента предоставления Заказчиком материалов согласно п. 4.6 ГОСТ Р 1.2-2016 | 16 250 |
|  | Сопровождение подготовки к утверждению (совместно с Заказчиком);  Консультационные услуги. | С момента завершения работ по предыдущему этапу до утверждения проекта ГОСТ Р (приложение № 4) согласно п. 4.6 ГОСТ Р 1.2-2016,  30.04.2020 |
| Итого: | | | 325 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** |
| **Государственная компания**  **«Российские автомобильные дороги»**  Заместитель председателя правления по проектированию и инновационным технологиям  /И.Ю. Зубарев/  М.П. | **АНО «НИИ ТСК»**  Первый заместитель генерального директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Д.В. Медведев/  М.П. |

Приложение № 4

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Перечень НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта(ов) ГОСТ Р |
|  | Дороги автомобильные общего пользования. Полимерно-модифицированные битумы. Технические условия |
| Примечание – Наименование проекта ГОСТ Р может меняться в процессе разработки. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** |
| **Государственная компания**  **«Российские автомобильные дороги»**  Заместитель председателя правления по проектированию и инновационным технологиям  /И.Ю. Зубарев/  М.П. | **АНО «НИИ ТСК»**  Первый заместитель генерального директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Д.В. Медведев/  М.П. |